CowPay Backlog Jira

ÉPICA 1 Autenticación y acceso

Descripción: Esta épica cubre lo relacionado con cómo los usuarios entran al sistema. Incluye el inicio de sesión por roles, la recuperación de contraseñas olvidadas, la doble autenticación para administradores, la gestión de sesiones activas y la creación de cuentas nuevas. Es la primera puerta de entrada al sistema y debe ser segura, confiable y fácil de usar para todos los tipos de usuarios del restaurante.

Prioridad: Alta Dependencias: Ninguna (es la base del sistema)

Historia 1.1 Inicio de sesión de usuarios

Descripción: Como usuario del sistema, ya sea administrador, mesero, comensal o personal de cocina, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para acceder a las funcionalidades que me corresponden según mi rol dentro del restaurante.

Criterios de aceptación:

- Si ingreso credenciales correctas, el sistema me lleva al panel de mi rol.

- Si la contraseña es incorrecta, el sistema me muestra un mensaje claro de error.

- Si dejo campos vacíos, el sistema avisa antes de enviar el formulario.

- Si mi cuenta está desactivada, el sistema no me permite ingresar.

Prioridad: Más alta Puntos: 8 Dependencias: Ninguna (es la primera historia)

Subtareas:

- Diseñar la pantalla de inicio de sesión

- Construir el formulario con campos de usuario y contraseña

- Crear las validaciones visuales del formulario

- Crear funcionalidad en el Backend

- Validar credenciales contra la base de datos

- Encriptar la contraseña

- Generar el token JWT al iniciar sesión

- Redirigir según el rol del usuario

- Mostrar mensajes de error claros sin revelar información sensible

- Probar el inicio de sesión con cuenta válida

- Probar el inicio de sesión con cuenta inválida

Historia 1.2 Gestión de sesión activa

Descripción: Como usuario autenticado, quiero mantener mi sesión activa mientras uso el sistema por un determinado tiempo de una hora, para no tener que cerra sesión repetidamente durante mi jornada de trabajo por seguridad.

Criterios de aceptación:

- Si tengo sesión activa, navego sin volver a ingresar credenciales.

- Si pasa un tiempo de inactividad, la sesión expira por seguridad.

- Si cierro sesión manualmente, no puedo acceder de vuelta sin iniciar sesión nuevamente.

Prioridad: Alta Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Inicio de sesión de usuarios

Subtareas:

- Implementar almacenamiento del token en el cliente

- Crear el método de autenticación

- Configurar la expiración del token

- Implementar la renovación del token

- Crear el botón de cerrar sesión

- Invalidar el token al cerrar sesión

- Cerrar sesión después de una hora automáticamente

Historia 1.3 Doble autenticación administrador

Descripción: Como administrador, quiero recibir un código de verificación en mi correo además de mi contraseña, para que mi cuenta tenga una capa extra de protección contra accesos no autorizados.

Criterios de aceptación:

- Después de ingresar usuario y contraseña, el sistema envía un código al correo registrado.

- El código tiene una duración limitada antes de expirar.

- Sin el código correcto no se puede acceder a la cuenta.

Prioridad: Alta Puntos: 8 Dependencias: Está bloqueada por Inicio de sesión de usuarios

Subtareas:

- Generar código OTP aleatorio

- Configurar el envío del código por correo

- Crear la pantalla de ingreso del código

- Validar el código contra el guardado en el sistema

- Configurar la expiración del código

- Bloquear acceso si el código expira o es incorrecto

Historia 1.4 Recuperación de contraseña

Descripción: Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña a través de mi correo electrónico cuando la olvide, para no perder el acceso a mi cuenta y poder seguir trabajando.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla de login existe la opción "Olvidé mi contraseña".

- Al solicitar recuperación, recibo un correo con un enlace.

- El enlace expira tras un tiempo razonable.

- Puedo establecer una contraseña nueva siguiendo el enlace.

Prioridad: Alta Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Inicio de sesión de usuarios

Subtareas:

- Crear el formulario de Olvidé mi contraseña

- Generar token único temporal de recuperación

- Configurar el servicio de envío de correos

- Diseñar la plantilla del correo con el enlace

- Crear la pantalla de establecer nueva contraseña

- Validar el token cuando el usuario entra al enlace

- Actualizar la contraseña en la base de datos

- Invalidar el token tras su uso

Historia 1.5 Modificar datos de acceso

Descripción: Como administrador, quiero poder cambiar mi nombre de usuario y mi contraseña cuando lo necesite, para mantener mis credenciales actualizadas y seguras.

Criterios de aceptación:

- Puedo acceder a mi perfil y editar mis credenciales.

- El sistema valida la contraseña actual antes de permitir el cambio.

- La nueva contraseña debe cumplir requisitos mínimos de seguridad.

- Los cambios quedan registrados en el historial.

Prioridad: Media Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Inicio de sesión de usuarios

Subtareas:

- Crear la pantalla de editar perfil

- Validar la contraseña actual antes de permitir cambios

- Validar la fortaleza de la nueva contraseña

- Actualizar los datos en la base de datos

- Registrar la acción en el historial

Historia 1.6 Crear cuenta de personal de cocina

Descripción: Como administrador, quiero crear cuentas para el personal de cocina del restaurante, para que ellos puedan acceder al módulo de cocina en tiempo real y gestionar los pedidos asignados.

Criterios de aceptación:

- Puedo crear una cuenta nueva desde el panel de administración.

- El sistema valida que el correo no esté ya registrado.

- El cocinero recibe sus credenciales iniciales por correo.

- El cocinero accede únicamente al módulo de cocina.

Prioridad: Alta Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Inicio de sesión de usuarios

Subtareas:

- Crear el formulario de registrar cocinero

- Validar que el correo no esté duplicado

- Asignar el rol cocina automáticamente

- Enviar las credenciales por correo al cocinero

- Restringir el acceso del cocinero solo a su módulo

ÉPICA 2 Gestión de Usuarios y Roles

Descripción: Esta épica cubre la administración del personal del restaurante después de creado. Incluye la gestión de cuentas de meseros, su modificación, la desactivación de cuentas que ya no se usan y el historial de acciones del administrador para auditoría.

Prioridad: Alta Dependencias: Está bloqueada por Épica de Autenticación

Historia 2.1 Crear cuentas de meseros

Descripción: Como administrador, quiero crear cuentas para los meseros del restaurante, para que ellos puedan iniciar sesión, registrar pedidos y gestionar las mesas asignadas.

Criterios de aceptación:

- Puedo registrar un mesero nuevo desde el panel administrativo.

- El sistema valida que no exista otra cuenta con el mismo correo o usuario.

- El mesero recibe sus credenciales para acceder por primera vez.

Prioridad: Alta Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Inicio de sesión de usuarios

Subtareas:

- Crear el formulario de agregar mesero

- Validar duplicados de correo y usuario

- Generar contraseña inicial

- Enviar credenciales por correo al mesero

- Asignar el rol mesero automáticamente

- Probar el flujo completo de creación

Historia 2.2 Modificar cuentas de meseros

Descripción: Como administrador, quiero poder modificar los datos de los meseros y revisar su historial de ventas y clientes atendidos, para llevar un control adecuado del personal del restaurante.

Criterios de aceptación:

- Puedo editar los datos básicos del mesero como nombre y correo.

- Puedo consultar cuántos clientes ha atendido cada mesero.

- Puedo ver las ventas registradas por cada mesero en un periodo.

Prioridad: Media Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Crear cuentas de meseros

Subtareas:

- Crear la pantalla de editar mesero

- Listar el historial de clientes atendidos por mesero

- Listar el historial de ventas por mesero

- Permitir actualizar la información del mesero

Historia 2.3 Desactivar cuentas

Descripción: Como administrador, quiero poder desactivar cuentas de meseros, cocineros o personal administrativo que ya no trabaja en el restaurante, para que no puedan seguir accediendo al sistema sin perder su historial.

Criterios de aceptación:

- Puedo desactivar una cuenta sin eliminar sus datos históricos.

- La cuenta desactivada no permite iniciar sesión.

- Puedo reactivar una cuenta si fue desactivada por error.

Prioridad: Alta Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Crear cuentas de meseros

Subtareas:

- Agregar el campo estado en la tabla de usuarios

- Crear el botón de desactivar cuenta

- Validar el inicio de sesión contra el estado de la cuenta

- Permitir reactivación

- Registrar la acción en el historial

Historia 2.4 Historial de acciones del administrador

Descripción: Como administrador, quiero que el sistema guarde un registro de todas las acciones importantes que realizo, para tener trazabilidad de los cambios y poder auditar el sistema cuando sea necesario.

Criterios de aceptación:

- Cada acción importante queda registrada con fecha, hora, usuario y descripción.

- Puedo consultar el historial filtrando por fecha o tipo de acción.

Prioridad: Media Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Inicio de sesión de usuarios

Subtareas:

- Crear la tabla de historial en la base de datos

- Registrar acciones automáticamente

- Crear la vista para consultar el historial

- Implementar filtros de búsqueda

ÉPICA 3 Dashboard del Restaurante

Descripción: Esta épica cubre la pantalla principal que ve el administrador al ingresar al sistema, donde se muestra el estado actual del restaurante en tiempo real.

Prioridad: Media Dependencias: Está bloqueada por Épica de Autenticación, Pedidos e Inventario

Historia 3.1 Visualizar estado general del restaurante

Descripción: Como administrador, quiero ver una pantalla resumen con el estado actual del restaurante en tiempo real, para monitorear la operación, detectar problemas rápidamente y tomar decisiones informadas.

Criterios de aceptación:

- Puedo ver cuántas mesas están activas en este momento.

- Puedo ver cuántos pedidos están pendientes y cuántos listos.

- Si no hay actividad, el sistema lo indica claramente.

- Puedo ver alertas activas como inventario bajo o errores.

Prioridad: Media Puntos: 8 Dependencias: Está bloqueada por Gestionar mesas, Visualizar pedidos en cocina y Alerta de stock bajo

Subtareas:

- Diseñar el Dashboard principal

- Crear el widget de mesas activas

- Crear el widget de pedidos en curso

- Crear el widget de alertas

- Conectar los widgets con la base de datos en tiempo real

- Implementar actualización automática

ÉPICA 4 Gestión del Menú Digital

Descripción: Esta épica cubre todo lo relacionado con la administración de los platos del menú del restaurante.

Prioridad: Alta Dependencias: Está bloqueada por Épica de Autenticación

Historia 4.1 Agregar platos al menú

Descripción: Como administrador, quiero agregar nuevos platos al menú del restaurante con su descripción, precio e imagen, para que los comensales y meseros puedan conocer la oferta disponible.

Criterios de aceptación:

- Si creo un plato nuevo, aparece en el menú inmediatamente.

- Si dejo campos obligatorios vacíos, el sistema avisa antes de guardar.

- Si guardo correctamente, recibo confirmación visual.

Prioridad: Más alta Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Inicio de sesión de usuarios

Subtareas:

- Crear la tabla platos en la base de datos

- Diseñar el formulario de agregar plato

- Agregar campos del plato

- Validar los campos antes de enviar

- Subir la imagen del plato al almacenamiento

- Guardar el plato en la base de datos

- Refrescar la lista del menú

Historia 4.2 — Modificar platos existentes

Descripción: Como administrador, quiero poder editar los platos del menú cuando sea necesario, para mantener la información actualizada cuando cambien los precios, las descripciones o las imágenes.

Criterios de aceptación:

- Puedo cambiar nombre, descripción, precio e imagen de cualquier plato.

- Los cambios se reflejan inmediatamente en el menú visible al cliente.

- Cada modificación queda registrada en el historial.

Prioridad: Alta Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Agregar platos al menú

Subtareas:

- Crear la pantalla de editar plato

- Cargar los datos actuales en el formulario

- Validar y guardar los cambios

- Registrar la modificación en el historial

Historia 4.3  Marcar plato como no disponible

Descripción: Como mesero o administrador, quiero poder marcar un plato como no disponible cuando se acabe el ingrediente principal o por cualquier otra razón, para que los comensales no puedan pedirlo y se evite la frustración.

Criterios de aceptación:

- Si un plato no tiene ingredientes suficientes, se marca automáticamente como no disponible.

- Si deshabilito un plato manualmente, aparece como agotado en el menú.

- Si aún quedan ingredientes asociados, el sistema pide confirmación antes de deshabilitar.

Prioridad: Alta Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Agregar platos al menú y Asociar ingredientes a los platos

Subtareas:

- Agregar el campo disponible al plato

- Crear el botón de marcar como no disponible

- Mostrar ventana emergente de confirmación

- Actualizar el estado en la base de datos

- Reflejar el cambio en la vista del comensal

Historia 4.4 Ver menú por código QR

Descripción: Como comensal, quiero poder escanear un código QR desde mi mesa para ver el menú digital del restaurante, para no tener que esperar a que el mesero me lleve la carta física y poder revisar la oferta a mi ritmo.

Criterios de aceptación:

- Si escaneo el código QR, accedo al menú sin necesidad de iniciar sesión.

- Si hay platos, se visualizan con foto, descripción y precio.

- Si el menú está vacío, el sistema lo indica claramente.

- Si el código QR no carga, muestra un mensaje de error.

Prioridad: Más alta Puntos: 8 Dependencias: Está bloqueada por Agregar platos al menú

Subtareas:

- Generar códigos QR únicos por mesa

- Crear la vista pública del menú

- Diseñar las tarjetas de cada plato

- Permitir filtrar por categoría

- Marcar visualmente los platos no disponibles

- Probar la carga desde celular

Historia 4.5 Consultar menú desde el panel del mesero

Descripción: Como mesero, quiero poder consultar el menú actualizado desde mi panel, para informar correctamente a los comensales sobre los platos disponibles y registrar sus pedidos sin errores.

Criterios de aceptación:

- Puedo ver todos los platos disponibles en mi panel.

- Puedo buscar platos por nombre o filtrar por categoría.

- Veo los precios actualizados en todo momento.

Prioridad: Alta Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Agregar platos al menú

Subtareas:

- Crear la vista de menú dentro del panel de mesero

- Implementar buscador por nombre

- Implementar filtro por categoría

- Sincronizar con los cambios del administrador

ÉPICA 5 Gestión de Inventario

Descripción: Esta épica cubre el control de los ingredientes del restaurante y su relación con los platos del menú.

Prioridad: Alta Dependencias: Está bloqueada por Épica de Menú Digital

Historia 5.1 Registrar ingredientes en el sistema

Descripción: Como administrador, quiero agregar nuevos ingredientes al sistema con su unidad de medida y cantidad inicial, para llevar un control preciso del stock disponible en el restaurante.

Criterios de aceptación:

- Si registro datos válidos, el ingrediente queda guardado en el inventario.

- Si faltan datos obligatorios, el sistema avisa cuáles completar.

- Si el ingrediente ya existe, el sistema muestra advertencia.

Prioridad: Alta Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Inicio de sesión de usuarios

Subtareas:

- Crear la tabla ingredientes en la base de datos

- Diseñar el formulario de agregar ingrediente

- Agregar campos de ingrediente

- Validar datos

- Guardar el ingrediente

Historia 5.2 Asociar ingredientes a los platos

Descripción: Como administrador, quiero asociar ingredientes a cada plato del menú indicando cuánto se utiliza de cada uno, para que el sistema controle automáticamente la disponibilidad de los platos según el stock real.

Criterios de aceptación:

- Si agrego ingredientes a un plato, quedan correctamente vinculados.

- Si falta un ingrediente, el plato se marca automáticamente como no disponible.

- Si actualizo el stock, la disponibilidad de los platos cambia en consecuencia.

Prioridad: Alta Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Registrar ingredientes y Agregar platos al menú

Subtareas:

- Crear la tabla intermedia platos_ingredientes

- Crear el formulario para asociar ingredientes a un plato

- Validar que los ingredientes y cantidades sean correctos

- Conectar la lógica de plato disponible con el stock

Historia 5.3 Modificar cantidades de ingredientes

Descripción: Como administrador, quiero modificar las cantidades de los ingredientes en el inventario cuando hay compras o mermas, para mantener el stock siempre actualizado y reflejar la realidad del almacén.

Criterios de aceptación:

- Si actualizo la cantidad, el cambio se guarda correctamente.

- Si el stock llega a cero, los platos asociados se marcan como no disponibles.

- Las modificaciones quedan registradas con su motivo.

Prioridad: Alta Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Registrar ingredientes

Subtareas:

- Crear la pantalla de actualizar inventario

- Permitir entrada de nuevas cantidades por compras

- Permitir registro de salidas por daños

- Recalcular disponibilidad de platos automáticamente

Historia 5.4 Alerta de stock bajo

Descripción: Como administrador, quiero recibir alertas automáticas cuando un ingrediente esté por agotarse, para reabastecerlo a tiempo y evitar que falten platos en momentos de alta demanda.

Criterios de aceptación:

- Si el stock baja del límite mínimo, el sistema genera una alerta visible.

- Si un ingrediente se agota completamente, los platos relacionados se desactivan.

- Si hay varios ingredientes bajos, todos aparecen listados.

Prioridad: Alta Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Registrar ingredientes

Subtareas:

- Definir un campo stock mínimo por ingrediente

- Crear el sistema de alertas en el Dashboard

- Implementar notificación visual cuando se cruza el límite

- Crear vista de ingredientes con alerta

ÉPICA 6 Gestión de Pedidos

Descripción: Esta épica cubre todo el ciclo de vida de un pedido en el restaurante.

Prioridad: Más alta Dependencias: Está bloqueada por Épica de Menú Digital y Autenticación

Historia 6.1 Registrar pedido (mesero)

Descripción: Como mesero, quiero registrar los pedidos que me dictan los clientes en cada mesa, para enviarlos correctamente a la cocina y mantener el control de lo que se está preparando.

Criterios de aceptación:

- Si agrego un producto al pedido, se guarda correctamente.

- Si confirmo el pedido, se envía a cocina automáticamente.

- Si cancelo, el pedido no se registra.

- Si ocurre un error, el sistema lo notifica claramente.

Prioridad: Más alta Puntos: 8 Dependencias: Está bloqueada por Consultar menú desde el panel del mesero y Gestionar mesas

Subtareas:

- Crear la pantalla de nuevo pedido

- Listar productos del menú disponibles

- Permitir agregar productos al pedido con cantidad

- Calcular subtotal y total

- Botón de confirmar pedido

- Botón de cancelar pedido

- Guardar el pedido en la base de datos

Historia 6.2 Realizar pedido (comensal)

Descripción: Como comensal, quiero poder pedir mi comida directamente desde mi celular escaneando el código QR de la mesa, para evitar la espera cuando el mesero está ocupado y agilizar mi experiencia en el restaurante.

Criterios de aceptación:

- Si selecciono productos, se agregan a mi carrito.

- Si confirmo, el pedido se envía al sistema del mesero.

- Si cancelo antes de confirmar, no se registra nada.

- Si hay un error, el sistema me lo notifica.

Prioridad: Alta Puntos: 8 Dependencias: Está bloqueada por Ver menú por código QR

Subtareas:

- Crear la vista del comensal con menú y carrito

- Permitir agregar productos al carrito

- Mostrar el resumen del pedido

- Botón de confirmar pedido

- Enviar el pedido al sistema del mesero o caja

Historia 6.3 Gestionar mesas

Descripción: Como mesero, quiero poder administrar las mesas del restaurante, abriéndolas cuando llegan clientes, registrando el número de comensales y cerrándolas al finalizar, para mantener organizado el flujo del servicio.

Criterios de aceptación:

- Si abro una mesa, queda registrada con el número de clientes.

- Si edito la mesa, los cambios se actualizan.

- Si cierro la mesa, se libera para nuevos clientes.

Prioridad: Más alta Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Inicio de sesión de usuarios

Subtareas:

- Crear la tabla mesas con estados

- Diseñar la vista del salón con todas las mesas

- Permitir abrir mesa con número de comensales

- Asociar el mesero a la mesa

- Cerrar mesa al finalizar

Historia 6.4 Reabrir mesa

Descripción: Como mesero, quiero poder reabrir una mesa que ya cerré, en caso de que los clientes decidan pedir algo más después de haber pedido la cuenta.

Criterios de aceptación:

- Puedo seleccionar una mesa cerrada y reabrirla.

- Tras reabrir, puedo agregar nuevos pedidos a la misma cuenta.

- El total se actualiza incluyendo lo nuevo.

Prioridad: Media Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Gestionar mesas

Subtareas:

- Botón de reabrir mesa en mesas cerradas

- Cambiar el estado de la mesa

- Permitir agregar nuevos pedidos a esa mesa

- Actualizar el total con los nuevos pedidos

Historia 6.5 Consultar estado del pedido

Descripción: Como mesero, quiero ver en qué estado se encuentra cada pedido enviado a cocina, para informarle al cliente cuánto le falta y gestionar mejor el servicio.

Criterios de aceptación:

- Si el pedido inicia, aparece como pendiente.

- Si cocina lo toma, cambia a en preparación.

- Si está listo, recibo notificación.

- Si no existe, muestra error.

Prioridad: Alta Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Registrar pedido (mesero)

Subtareas:

- Crear los estados del pedido en la base de datos

- Mostrar el estado en la pantalla del mesero

- Actualizar en tiempo real cuando cocina cambia el estado

- Implementar notificación cuando el pedido esté listo

Historia 6.6 Cancelar pedido o producto

Descripción: Como mesero, quiero poder cancelar un pedido completo o un producto específico cuando sea necesario, registrando el motivo, para llevar un control de las cancelaciones y sus razones.

Criterios de aceptación:

- Si cancelo, debo indicar el motivo de la cancelación.

- El pedido cancelado queda registrado en el historial.

- No se le cobra al cliente lo cancelado.

Prioridad: Media Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Registrar pedido (mesero)

Subtareas:

- Botón de cancelar pedido

- Formulario que pide motivo de cancelación

- Guardar el motivo en la base de datos

- Actualizar el estado a cancelado

- Notificar a cocina si ya estaba en preparación

Historia 6.7 Editar pedido antes de confirmación en la caja

Descripción: Como comensal, quiero poder modificar mi pedido después de haberlo enviado, pero antes de que se confirme en caja, para corregir errores o cambiar de opinión sin afectar la cuenta final.

Criterios de aceptación:

- Puedo agregar o quitar productos antes de confirmar en caja.

- Después de confirmar en caja, ya no se puede modificar.

- Si hay cambios, se notifica a cocina.

Prioridad: Media Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Realizar pedido (comensal)

Subtareas:

- Permitir edición del pedido en estado pendiente

- Bloquear edición tras confirmación en caja

- Notificar a cocina si hay cambios

Historia 6.8 Agregar observaciones al pedido

Descripción: Como mesero o comensal, quiero poder agregar notas u observaciones a los pedidos, como restricciones alimentarias, alergias o solicitudes especiales, para que cocina las tenga en cuenta al preparar la comida.

Criterios de aceptación:

- Puedo escribir notas libres sobre cualquier producto del pedido.

- Cocina ve esas notas claramente al recibir el pedido.

- Las notas se pueden editar antes de la confirmación.

Prioridad: Media Puntos: 2 Dependencias: Está bloqueada por Registrar pedido (mesero)

Subtareas:

- Agregar campo observaciones al pedido

- Mostrar las observaciones en la vista de cocina

- Permitir editar observaciones antes de la confirmación

ÉPICA 7 Cocina en Tiempo Real

Descripción: Esta épica cubre el módulo donde el personal de cocina ve y gestiona los pedidos confirmados en tiempo real.

Prioridad: Más alta Dependencias: Está bloqueada por Épica de Pedidos

Historia 7.1 Visualizar pedidos en cocina

Descripción: Como personal de cocina, quiero ver en mi pantalla todos los pedidos confirmados en tiempo real, para prepararlos en el orden correcto y mantener el flujo del servicio.

Criterios de aceptación:

- Si llega un pedido, aparece en la lista de cocina.

- Si tomo un pedido, pasa a estado en preparación.

- Si finalizo, pasa a listo.

- Si está listo, se notifica al mesero.

Prioridad: Más alta Puntos: 8 Dependencias: Está bloqueada por Registrar pedido (mesero) y Crear cuenta de personal de cocina

Subtareas:

- Crear la vista del módulo de cocina

- Listar los pedidos confirmados en orden de llegada

- Mostrar número de mesa, productos y observaciones

- Implementar actualización en tiempo real

Historia 7.2 Asignar pedidos a cocineros

Descripción: Como personal de cocina, quiero poder asignar un pedido a un cocinero específico cuando hay varios trabajando, para saber quién está a cargo de cada orden y evitar duplicaciones.

Criterios de aceptación:

- Puedo seleccionar al cocinero responsable de un pedido.

- El sistema muestra claramente quién tiene cada pedido.

Prioridad: Media Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Visualizar pedidos en cocina

Subtareas:

- Agregar el campo cocinero asignado al pedido

- Crear el selector de cocineros

- Mostrar el cocinero responsable en la lista

Historia 7.3  Cambiar estado del pedido en cocina

Descripción: Como cocinero, quiero poder marcar el pedido como en preparación cuando empiezo a hacerlo y como listo cuando termino, para mantener informado al equipo sobre el progreso.

Criterios de aceptación:

- Puedo cambiar el estado con un clic.

- El cambio se refleja inmediatamente en la pantalla del mesero.

Prioridad: Más alta Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Visualizar pedidos en cocina

Subtareas:

- Botón de tomar pedido

- Botón de finalizar

- Actualizar el estado en tiempo real

Historia 7.4 Notificar al mesero cuando el pedido está listo

Descripción: Como cocinero, quiero que el sistema avise automáticamente al mesero cuando termino de preparar un pedido, para que lo entregue rápido y mantenga al cliente satisfecho.

Criterios de aceptación:

- Cuando marco listo, el mesero recibe notificación visible.

Prioridad: Alta Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Cambiar estado del pedido en cocina

Subtareas:

- Implementar el sistema de notificaciones

- Mostrar notificación en el panel del mesero

- Permitir al mesero confirmar la entrega

Historia 7.5 Contador de pedidos pendientes

Descripción: Como cocinero, quiero ver en una esquina de mi pantalla cuántos pedidos tengo pendientes, para tener visibilidad rápida del trabajo acumulado y planificar mejor.

Criterios de aceptación:

- Si no hay pedidos, muestra cero.

- Si llegan más, el número aumenta.

- Si finalizo uno, el número disminuye.

Prioridad: Baja Puntos: 2 Dependencias: Está bloqueada por Visualizar pedidos en cocina

Subtareas:

- Crear el componente del contador

- Conectar con la lista de pedidos pendientes

- Actualizar en tiempo real

Historia 7.6  Estadísticas básicas del turno

Descripción: Como cocinero, quiero ver al final del turno cuántos pedidos preparé y cuál fue mi tiempo promedio, para tener visibilidad de mi trabajo y mejorar continuamente.

Criterios de aceptación:

- Veo el total de pedidos preparados en el turno.

- Veo el tiempo promedio de preparación.

Prioridad: Baja Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Cambiar estado del pedido en cocina

Subtareas:

- Calcular pedidos preparados por turno

- Calcular tiempo promedio de preparación

- Mostrar estadísticas en la vista de cocina

ÉPICA 8 Pagos y Facturación

Descripción: Esta épica cubre todo lo relacionado con el cobro de las cuentas, desde los métodos de pago hasta la división de la cuenta, generación de facturas y registro histórico de las transacciones.

Prioridad: Más alta Dependencias: Está bloqueada por Épica de Pedidos

Historia 8.1 Pagar desde el celular

Descripción: Como comensal, quiero poder pagar mi cuenta digitalmente desde mi celular usando tarjeta de crédito, débito u otros medios virtuales, para tener mayor rapidez y comodidad sin necesidad de esperar al mesero.

Criterios de aceptación:

- Si selecciono método de pago, se procesa correctamente.

- Si divido la cuenta, se calcula bien cada parte.

- Si falla, se muestra mensaje de error claro.

- Si se completa, se confirma el pago con comprobante.

Prioridad: Más alta Puntos: 13 Dependencias: Está bloqueada por Registrar pedido (mesero) y Realizar pedido (comensal)

Subtareas:

- Crear la vista de pago en el celular

- Listar métodos de pago disponibles

- Conectar con pasarela de pagos

- Confirmar el pago y guardar transacción

- Mostrar comprobante en pantalla

Historia 8.2 Dividir la cuenta

Descripción: Como comensal, quiero poder dividir la cuenta entre varias personas de forma equitativa, por porcentaje o por producto seleccionado, para que cada uno pague exactamente lo que le corresponde sin discusiones ni cálculos manuales.

Criterios de aceptación:

- Puedo elegir el tipo de división.

- El sistema calcula automáticamente las partes.

- Cada persona ve solo lo que le corresponde pagar.

Prioridad: Alta Puntos: 8 Dependencias: Está bloqueada por Pagar desde el celular

Subtareas:

- Crear la pantalla de dividir cuenta

- Implementar división equitativa

- Implementar división por porcentaje

- Implementar división por producto seleccionado

- Validar que la suma cierre con el total

Historia 8.3 Pagar en efectivo a través del mesero

Descripción: Como comensal, quiero poder pagar en efectivo a través del mesero manteniendo la opción de dividir la cuenta, para los casos en que prefiero el efectivo o no tengo medio de pago digital.

Criterios de aceptación:

- Selecciono pago en efectivo.

- El mesero confirma el pago en su sistema.

- Se genera la factura correspondiente.

Prioridad: Más alta Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Registrar pedido (mesero)

Subtareas:

- Agregar opción pago en efectivo

- Crear el botón de confirmar pago en el panel del mesero

- Registrar el pago en caja

- Actualizar el estado de la mesa a cerrada

Historia 8.4 Generar factura del cliente

Descripción: Como mesero, quiero poder generar la factura del cliente con el detalle de los productos consumidos y el total a pagar, para entregársela al momento del cobro y dejar registro de la transacción.

Criterios de aceptación:

- Si el pago es correcto, la factura se genera.

- Si la cuenta se divide, hay factura por cada parte.

- La factura incluye logo, fecha, productos, cantidades y total.

Prioridad: Alta Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Registrar pago

Subtareas:

- Diseñar la plantilla de factura

- Generar PDF de la factura

- Permitir imprimir o enviar por correo

- Guardar la factura en el historial

Historia 8.5 Registrar pago

Descripción: Como sistema, quiero guardar todas las transacciones de pago con sus datos completos, para tener historial detallado y poder generar reportes de ventas confiables.

Criterios de aceptación:

- Cada pago queda registrado con fecha, mesa, mesero, monto y método.

- Los pagos pueden consultarse después en los reportes.

Prioridad: Más alta Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Registrar pedido (mesero)

Subtareas:

- Crear la tabla pagos

- Registrar cada transacción al confirmarse

- Vincular con la mesa, pedido y mesero

ÉPICA 9 Reportes y Estadísticas

Descripción: Esta épica cubre la generación, consulta y exportación de reportes que ayudan al administrador a entender el rendimiento del restaurante.

Prioridad: Media Dependencias: Está bloqueada por Épica de Pagos e Inventario

Historia 9.1 Consultar reportes de ventas

Descripción: Como administrador, quiero poder visualizar reportes detallados de ventas en distintos rangos de fechas, para llevar el control financiero del restaurante y tomar decisiones basadas en datos reales.

Criterios de aceptación:

- Si selecciono un rango de fechas, aparece el reporte correspondiente.

- Si hay registros, se muestran ordenados claramente.

- Si no hay datos, el sistema lo avisa.

- Si ocurre un error, se notifica al usuario.

Prioridad: Alta Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Registrar pago

Subtareas:

- Crear la pantalla de reportes

- Implementar filtros por fecha

- Listar las ventas en formato tabulado

- Mostrar totales, promedios y comparaciones

Historia 9.2 Generar reportes exportables

Descripción: Como administrador, quiero poder exportar los reportes en formato PDF o Excel, para tener respaldo digital, compartirlos con contadores o socios y archivarlos según las normas del negocio.

Criterios de aceptación:

- Si selecciono PDF o Excel, se genera el archivo.

- Si hay datos, el archivo se descarga correctamente.

- Si no hay datos, el sistema avisa.

- Si la exportación falla, muestra error claro.

Prioridad: Media Puntos: 5 Dependencias: Está bloqueada por Consultar reportes de ventas

Subtareas:

- Implementar generación de PDF

- Implementar exportación a Excel

- Diseñar plantilla de reporte exportable

- Probar la descarga desde diferentes navegadores

Historia 9.3 Ingresar ventas manualmente

Descripción: Como administrador, quiero poder registrar ventas manualmente cuando sea necesario, por ejemplo para corregir errores o registrar transacciones especiales, para mantener el control completo de los ingresos.

Criterios de aceptación:

- Puedo agregar una venta indicando productos, cantidades y método de pago.

- La venta se guarda correctamente en el historial.

Prioridad: Baja Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Registrar pago

Subtareas:

- Crear el formulario de registrar venta manual

- Validar los datos

- Guardar en la base de datos

Historia 9.4 Reporte de productos más vendidos

Descripción: Como administrador, quiero ver cuáles son los platos más pedidos en distintos periodos, para tomar decisiones sobre el menú, descontinuar productos de baja demanda o promover los más populares.

Criterios de aceptación:

- Veo un ranking de los platos más vendidos.

- Puedo filtrar el ranking por fecha.

Prioridad: Media Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Registrar pedido (mesero)

Subtareas:

- Crear consulta agrupando ventas por plato

- Crear la vista del ranking

- Implementar filtros

Historia 9.5 Reporte de inventario

Descripción: Como administrador, quiero poder consultar el estado actual del inventario en cualquier momento, para planificar las compras a tiempo y evitar quiebres de stock.

Criterios de aceptación:

- Veo el stock actual de cada ingrediente.

- Veo claramente cuáles están bajos.

- Puedo exportar el reporte de inventario.

Prioridad: Alta Puntos: 3 Dependencias: Está bloqueada por Registrar ingredientes y Modificar cantidades de ingredientes

Subtareas:

- Crear la vista de estado de inventario

- Listar ingredientes con stock actual y mínimo

- Marcar visualmente los que están en alerta

Resumen

- 9 épicas

- 44 historias de usuario

- Aproximadamente 200 subtareas técnicas

Distribución de prioridades

- Más alta: 13 historias (las críticas para que el sistema funcione)

- Alta: 18 historias (importantes para la operación)

- Media: 11 historias (mejoras significativas)

- Baja: 2 historias (extras opcionales)